|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Sí, en lo esencial. Como grupo completamos los Sprints 1 a 3 dentro de las semanas 1 a 10. En mi parte, el frontend, quedó listo el dashboard en Next.js: listado de lotes, detalle de cada lote con franja de cumplimiento, desglose por transportista, gráficos de multa y de atraso, y tabla de guías con filtros, búsqueda y descarga en CSV. El Sprint 1 se extendió a seis semanas, como ya preveía el plan, porque el backend se retomó desde cero. Los Sprints 4 y 5 aún no comienzan, porque corresponden a las semanas 11 a 15.

Nos facilitó el trabajo tener definido el contrato de cada endpoint antes de programar, porque pude avanzar con el frontend en paralelo al backend, y escribir pruebas junto con el código. Nos dificultó haber retomado el backend desde cero en el Sprint 1 y las fallas al instalar dependencias en Windows con versiones no estables de Python.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Frente al retraso del Sprint 1 seguimos el plan, que ya consideraba extenderlo a seis semanas, y priorizamos el motor de auditoría antes que el pulido visual. Para las pruebas del frontend reemplazamos Jest por el runner nativo de Node.js (node:test), que no necesita dependencias adicionales, y decidimos hacer los gráficos con HTML y CSS, sin librería externa. Para los problemas de instalación usamos un script de inicio que verifica versiones y registra los errores.

En el Sprint 4 me corresponde escribir las pruebas E2E con Playwright: planeo hacerlas primero contra el ambiente local y luego ejecutarlas contra el ambiente desplegado, para detectar fallas sin depender de que la nube esté lista.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco haber dejado el dashboard completo y funcional dentro del plazo, con filtros, búsqueda, gráficos y descarga en CSV, y las 13 pruebas automatizadas del frontend que cubren la lógica de la interfaz.

Para mejorar, debo comenzar a preparar con anticipación las pruebas E2E, que aún están pendientes y son parte del Sprint 4, mantener mis historias de usuario en Jira y mis Pull Requests al día, y aprender lo necesario de Playwright antes de que se acerque la fecha.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Mi principal inquietud es cómo se evaluará la entrega final si algunos puntos del alcance cambiaron respecto de la Fase 1, y si basta con justificarlos en la documentación. También me gustaría saber qué evidencia del despliegue en GCP se considera suficiente.

A mi docente le preguntaría, además, cómo debemos declarar el uso de IA en el proyecto y qué aspectos se priorizarán en la defensa de título.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

No creemos necesario redistribuir las actividades: los roles se mantienen según el plan de trabajo. Yo continúo con el frontend y el dashboard y, en el Sprint 4, con las pruebas E2E; Sebastián continúa con el backend, la base de datos, el módulo de IA y GCP con CI/CD.

Como nueva actividad compartida, agregamos la preparación de la defensa en el Sprint 5, que repartiremos de manera equitativa entre ambos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Valoramos el trabajo en equipo. Nuestros roles son complementarios, avanzamos en paralelo sin bloquearnos porque acordamos los endpoints antes de programar, y revisamos mutuamente los Pull Requests antes de integrar a la rama principal.

Podemos mejorar fijando reuniones cortas y regulares para revisar el avance de la carta Gantt, coordinando mejor los horarios de trabajo y dejando registro de las decisiones y de quién hace cada tarea.