|  | Evidencia 1. Planificación del Proyecto Ágil Asignatura Capstone |
| --- | --- |

Análisis del caso y visión · Mapas y Backlogs · Épicas e Historias de Usuario

Datos generales del proyecto

A continuación se resumen los datos del proyecto y de la asignatura a los que corresponde esta evidencia.

| Proyecto | LogiSLA — Auditoría Inteligente de SLA de Transporte (plataforma SaaS: carga de envíos, cálculo de multas y reclamos redactados con IA) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Duoc UC, sede Padre Alonso de Ovalle · Ingeniería en Informática |
| Fase | Fase 2 — Desarrollo del proyecto |
| Equipo | Sebastián Acuña · José Salvatierra |
| Metodología | Scrum · 5 sprints en 15 semanas · tablero Kanban en Jira · ramas y Pull Requests en GitHub |
| Estado del proyecto | Semana 10 completada: Sprints 1 a 3 cerrados (ingesta, motor de auditoría y dashboard). El módulo de IA, la migración a PostgreSQL, el CI/CD y las pruebas E2E se desarrollan entre las semanas 13 y 15. Proyecto final completo el martes 17 de noviembre; defensa el martes 1 de diciembre |

1. Análisis del Caso y Visión del Proyecto

Describe el problema que resuelve LogiSLA, la visión del producto, su alcance, los criterios de éxito, el equipo Scrum y el cronograma hasta la defensa.

## 1.1 Contexto y problema

El e-commerce y el retail en Chile mueven millones de envíos al mes. Los transportistas (Chilexpress, Starken, Correos de Chile, Blue Express, entre otros) se comprometen con un plazo máximo de entrega (SLA) y una multa por incumplimiento, pero nadie audita de forma sistemática si el plazo se cumplió. Revisar miles de guías en planillas Excel es inviable, los archivos cambian de formato entre empresas y el plazo se mide en horas hábiles, descontando fines de semana y feriados chilenos. El resultado: las empresas pierden dinero que tienen derecho a reclamar.

A quién impacta: gerentes de logística, jefes de operaciones y equipos de finanzas que gestionan contratos con transportistas.

## 1.2 Declaración de visión

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Para | Empresas de e-commerce y retail que despachan con transportistas externos. |
| Que | Necesitan saber qué envíos incumplieron el SLA, cuánto pueden reclamar y tener el reclamo listo. |
| LogiSLA es | Una plataforma SaaS de auditoría de SLA de transporte |
| Que | Recibe un archivo CSV/Excel de envíos, reconoce sus columnas, audita cada guía en horas hábiles contra la regla SLA del transportista, muestra los resultados en un dashboard y redacta con IA la carta de reclamo y el resumen ejecutivo. |
| A diferencia de | Revisar planillas a mano durante días. |
| Nuestro producto | Convierte un proceso manual de días en una auditoría determinística de pocos segundos. El cálculo es de autoría propia y probado; la IA solo redacta texto y nunca modifica montos. |

## 1.3 Alcance

Dentro del alcance: ingesta de CSV/Excel con reconocimiento automático de columnas · motor de auditoría en horas hábiles con feriados de Chile · regla SLA por transportista y tipo de servicio con multa fija por guía · dashboard con gráficos, filtros, búsqueda y descarga CSV · carta de reclamo y resumen ejecutivo con IA (con plantilla de respaldo) · despliegue en GCP con CI/CD.

Fuera del alcance (mejoras posteriores): reglas SLA por zona de origen y destino · estandarización de comunas con la API DPA · mapeo manual de columnas (se descartó a propósito) · integración en tiempo real con transportistas.

## 1.4 Objetivos y criterios de éxito

Objetivo general: desarrollar LogiSLA, una plataforma SaaS que audite automáticamente el cumplimiento de los SLA de transporte a partir de archivos masivos de envíos, calculando de forma determinística las multas y generando con IA los documentos de reclamo, en 15 semanas.

- El archivo de prueba de 60 guías se carga, audita y muestra en el dashboard sin intervención manual.

- Cálculo de multas con cero fallas toleradas: 20 pruebas unitarias de horas hábiles y multas.

- Un archivo con columnas no reconocidas se rechaza indicando las columnas faltantes, sin escribir datos en la base.

- Si la API de IA falla o demora, el documento se genera igual con una plantilla de respaldo.

- 38 pruebas automatizadas de backend con PyTest al cierre del Sprint 3; la meta incluye sumar pruebas de frontend con node:test y pruebas E2E con Playwright.

- Plataforma desplegada en Cloud Run con pipeline de CI/CD en verde en cada push a main (Sprint 5).

## 1.5 Equipo Scrum

| Rol | Integrante y responsabilidades |
| --- | --- |
| Desarrollador Backend y GCP | Sebastián Acuña — motor de auditoría (Pandas/Workalendar), modelo relacional, módulo de IA con la API de Claude, CI/CD y despliegue en Cloud Run |
| Desarrollador Frontend y UX | José Salvatierra — interfaz Next.js, módulo de carga y columnas detectadas, dashboard con KPIs y gráficos, exportación de reportes y pruebas E2E con Playwright |
| Product Owner | José Salvatierra |
| Scrum Master | Sebastián Acuña |
| Stakeholder académico | Félix Cifuentes, docente guía del Capstone |

## 1.6 Cronograma del proyecto

| Hito | Semanas | Martes de clase | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Ingesta y base backend | 1 a 6 | 11 ago al 15 sep | Completado |
| Sprint 2 · Motor de auditoría | 7 y 8 | 22 y 29 sep | Completado |
| Sprint 3 · Consultas, dashboard y tabla de guías | 9 y 10 | 6 y 13 oct (clase del 13 suspendida por lluvia) | Completado |
| Cierre de la Fase 2 (documentación y repositorio) | 11 y 12 | 20 y 27 oct | En curso |
| Sprint 4 · IA generativa, PostgreSQL con Alembic y Docker | 13 y 14 | 3 y 10 nov | Por iniciar |
| Sprint 5 · CI/CD, pruebas E2E, despliegue en GCP y cierre | 15 | 17 nov | Pendiente |
| Proyecto final completo | 15 | 17 nov | Hito de entrega |
| Ensayo de defensa | 16 | 24 nov | Pendiente |
| Exposición y defensa ante la comisión | 17 | 1 dic | Hito final |

Las fechas se calcularon contando hacia atrás desde la semana 12 (martes 27 de octubre). El Sprint 3 se cerró con el dashboard; la IA, la migración a PostgreSQL, el CI/CD y las pruebas E2E se desarrollan a partir de la semana 13.

2. Mapas y Backlogs

Presenta los actores, el mapa del producto y el Product Backlog priorizado, con el estado de cada historia.

## 2.1 Mapa de actores

| Actor | Rol frente al sistema | Qué necesita |
| --- | --- | --- |
| Gerente / analista de logística (usuario principal) | Carga archivos, revisa resultados, descarga el reclamo | Subir su planilla sin reformatearla y ver rápido qué incumplió |
| Jefe de operaciones | Controla el cumplimiento de cada transportista | Franja de cumplimiento y desglose por transportista |
| Equipo de finanzas | Cobra las multas | Monto exacto por transportista y carta formal de reclamo |
| Transportista (no usa el sistema) | Recibe el reclamo | Evidencia clara: guías, atrasos y multas |
| Motor de auditoría (actor de sistema) | Calcula atrasos y multas | Fecha de despacho y entrega, y regla SLA activa |
| API de IA (actor externo) | Redacta carta y resumen | Datos ya calculados por el motor |

## 2.2 Mapa mental del producto

- LogiSLA

- Ingesta: archivo CSV/Excel · reconocimiento automático de columnas · rechazo con mensaje claro

- Motor: horas hábiles (lun–vie, 09:00–18:00) · feriados de Chile · regla SLA por transportista y servicio · multa fija por guía

- Dashboard: lotes · franja de cumplimiento · desglose por transportista · gráficos de multa y atraso · tabla con filtros, búsqueda y CSV

- IA: carta de reclamo por transportista · resumen ejecutivo · plantilla de respaldo

- Calidad: pruebas unitarias, de integración y E2E en cada sprint

- Despliegue: Docker · Cloud Run · Cloud SQL · Secret Manager · GitHub Actions

## 2.3 Product Backlog priorizado

Seguimiento en Jira (tablero Kanban). Prioridad MoSCoW; estimación en puntos de historia.

| ID | Ítem del backlog | Épica | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Modelo relacional de 5 tablas | E1 | M | 5 | 1 | Hecho |
| HU-02 | Empresa piloto, transportistas y reglas SLA de ejemplo | E1 | M | 2 | 1 | Hecho |
| HU-03 | API de carga de archivos CSV/Excel | E1 | M | 5 | 1 | Hecho |
| HU-04 | Reconocimiento automático de columnas | E1 | M | 8 | 1 | Hecho |
| HU-05 | Rechazo claro de archivos con columnas faltantes | E1 | M | 2 | 1 | Hecho |
| HU-06 | Módulo de carga en el frontend (Next.js) | E1 | M | 5 | 1 | Hecho |
| HU-07 | Calcular horas hábiles con feriados chilenos | E2 | M | 5 | 2 | Hecho |
| HU-08 | Regla SLA por transportista y tipo de servicio | E2 | M | 5 | 2 | Hecho |
| HU-09 | Multa fija por guía incumplida | E2 | M | 3 | 2 | Hecho |
| HU-10 | Casos límite: guía sin entrega, transportista sin regla | E2 | M | 3 | 2 | Hecho |
| HU-11 | Endpoint para auditar un lote | E2 | M | 3 | 2 | Hecho |
| HU-12 | 20 pruebas unitarias de horas hábiles y multas | E5 | M | 5 | 2 | Hecho |
| HU-13 | Endpoints de consulta para el dashboard | E3 | M | 5 | 3 | Hecho |
| HU-14 | Listado de lotes y detalle con franja de cumplimiento y desglose por transportista | E3 | M | 8 | 3 | Hecho |
| HU-16 | Tabla de guías con filtros, búsqueda, paginación y descarga CSV | E3 | M | 5 | 3 | Hecho |
| HU-19 | Pruebas de integración del backend: consultas | E5 | M | 2 | 3 | Hecho |
| HU-15 | Gráficos de multa y de atraso por transportista | E3 | S | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-17 | Carta de reclamo y resumen ejecutivo con la API de Claude | E4 | M | 8 | 4 | Pendiente |
| HU-18 | Plantilla de respaldo y tiempo máximo de espera de la IA | E4 | M | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-21 | PostgreSQL en Cloud SQL y migraciones con Alembic | E6 | M | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-20 | Contenerización del backend y el frontend con Docker | E6 | M | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-27 | Pruebas del frontend con node:test | E5 | M | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-22 | Pipeline CI/CD con GitHub Actions | E6 | M | 5 | 5 | Pendiente |
| HU-24 | Pruebas E2E con Playwright | E5 | M | 8 | 5 | Pendiente |
| HU-28 | Despliegue en Cloud Run | E6 | M | 5 | 5 | Pendiente |
| HU-23 | API key y variables en Secret Manager | E6 | M | 2 | 5 | Pendiente |
| HU-25 | Informe final y reporte de pruebas consolidado | E7 | M | 8 | 5 | Pendiente |
| HU-26 | Video demo y ensayo de defensa | E7 | M | 5 | 5 | Pendiente |

3. Épicas e Historias de Usuario

Agrupa el trabajo en épicas y detalla las historias de usuario clave con sus criterios de aceptación.

## 3.1 Épicas

| Épica | Nombre | Objetivo | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ingesta | Aceptar archivos reales con columnas distintas, sin reformatear | 1 |
| E2 | Motor de auditoría | Determinar atrasos y multas de forma confiable y reproducible | 2 |
| E3 | Dashboard | Mostrar el cumplimiento y el dinero por reclamar con detalle | 3 y 4 |
| E4 | IA generativa | Redactar el reclamo y el resumen sin tocar los montos | 4 |
| E5 | QA (transversal) | Probar cada módulo al construirlo, en todos los sprints | 1 a 5 |
| E6 | Despliegue | Poner la plataforma en la nube con CI/CD | 4 y 5 |
| E7 | Cierre | Documentación final, demo y defensa ante la comisión | 5 |

## 3.2 Historias de usuario con criterios de aceptación

HU-04 · Como analista de logística, quiero que el sistema reconozca las columnas de mi archivo aunque cambien de nombre, para no tener que reformatear mi planilla. · 8 pts

- Reconoce variantes como «N° Guía», «Numero de Guia» o «tracking_number».

- Exige número de guía, transportista y fecha de despacho; fecha de entrega, destino y valor declarado son opcionales.

HU-05 · Como analista de logística, quiero un mensaje claro cuando mi archivo no trae las columnas obligatorias, para saber qué corregir. · 2 pts

- El mensaje indica las columnas que faltan.

- No se escribe ningún dato en la base de datos.

- No existe mapeo manual: se corrige el archivo y se vuelve a cargar.

HU-07 · Como gerente de logística, quiero que el plazo se mida en horas hábiles, para que el cálculo respete el SLA pactado. · 5 pts

- Jornada de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00.

- Fines de semana y feriados chilenos no suman horas.

- Maneja fechas con y sin zona horaria.

HU-08 · Como equipo de finanzas, quiero que cada guía se compare con la regla SLA de su transportista y tipo de servicio, para saber cuáles incumplieron. · 5 pts

- Se calcula el atraso sobre el plazo de la regla.

- Una guía sin fecha de entrega o de un transportista sin regla no se audita y se informa aparte.

HU-09 · Como equipo de finanzas, quiero la multa exacta por guía incumplida, para saber cuánto reclamar. · 3 pts

- Multa fija por guía definida en la regla SLA.

- Total por lote y por transportista.

HU-14 · Como jefe de operaciones, quiero ver un dashboard del lote con la franja de cumplimiento y el desglose por transportista, para decidir a quién reclamar. · 8 pts

- Listado de lotes y detalle de cada lote.

- Franja de cumplimiento y desglose por transportista.

HU-16 · Como analista de logística, quiero filtrar, buscar y descargar las guías en CSV, para preparar el reclamo. · 5 pts

- Filtros y búsqueda en la tabla de guías.

- La descarga CSV neutraliza textos que Excel interpretaría como fórmulas.

HU-17 · Como equipo de finanzas, quiero una carta de reclamo formal y un resumen ejecutivo por transportista, para enviarlos sin redactar desde cero. · 8 pts

- La IA solo redacta el texto; cifras y anexo de guías y multas los genera el sistema.

- Una carta por transportista.

HU-18 · Como usuario, quiero poder descargar mi informe aunque la IA falle, para no depender de un servicio externo. · 3 pts

- Tiempo máximo de espera configurable.

- Si la API no responde, el documento se genera con una plantilla.

HU-20 · Como equipo, queremos contenerizar el backend y el frontend con Docker, para poder desplegarlos en Cloud Run. · 5 pts

- Un contenedor por servicio, que se construye sin errores.

- Variables de entorno externas, sin claves dentro de la imagen.

HU-22 · Como equipo, queremos un pipeline de CI/CD, para que las pruebas corran en cada push a main. · 5 pts

- GitHub Actions instala, prueba y construye.

- Pipeline en verde antes de integrar.

HU-21 · Como equipo, queremos migrar la base de datos a PostgreSQL con migraciones versionadas, para tener un esquema controlado en producción. · 5 pts

- El mismo código funciona con SQLite en desarrollo y PostgreSQL 16 en producción.

- Las tablas se crean con Alembic, no al iniciar la aplicación.

Las demás historias siguen el mismo formato y se registran en Jira.