Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Acuña – José Salvatierra |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | LogiSLA – Auditoría Inteligente de SLA de Transporte |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Soluciones Cloud y Arquitectura de Datos, Gestión de Proyectos de TI. |
| Competencias | 1. Gestionar proyectos informáticos mediante metodologías ágiles (Scrum/Kanban). 2. Construir modelos de datos relacionales optimizados en entornos de bases de datos empresariales. 3. Desarrollar soluciones de software integrando arquitecturas modernas (Frontend, Backend, APIs e IA Generativa). 4. Realizar pruebas de certificación y aseguramiento de la calidad de software (Unitarias, Integración y E2E). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El e-commerce y el retail en Chile mueven millones de envíos al mes. Sin embargo, existe una problemática crítica: las empresas pierden dinero constantemente porque los transportistas (como Chilexpress, Starken, entre otros) entregan paquetes fuera del plazo comprometido (SLA) y nadie audita de forma sistemática el cumplimiento contractual para exigir multas o devoluciones de flete. Revisar miles de guías de despacho manualmente en planillas Excel es inviable operativamente. - ¿Por qué es relevante? Permite automatizar un dolor financiero directo en las empresas. En el mercado profesional existe una alta demanda por perfiles capaces de construir motores de procesamiento masivo de datos, dashboards analíticos e integraciones avanzadas con IA Generativa. - Ubicación y Contexto: Se sitúa en el sector de e-commerce, retail y logística a nivel nacional (Chile). - A quien afecta/impacta: Impacta directamente a gerentes de logística, jefes de operaciones y equipos de finanzas que gestionan contratos con transportistas. - Aporte de valor: LogiSLA transforma un proceso manual de días en una auditoría determinística de pocos segundos. Calcula multas exactas descontando fines de semana y feriados chilenos y redacta automáticamente los documentos de reclamo formales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar LogiSLA, una plataforma SaaS que audita automáticamente el cumplimiento de los SLA de transporte a partir de archivos masivos de envíos. La solución permite al usuario subir un archivo CSV/Excel masivo (10.000+ filas). Un motor backend desarrollado en Python (FastAPI + Pandas + Workalendar) audita los envíos en segundos, calculando tiempos de tránsito efectivos (descontando feriados chilenos y fines de semana) y aplicando reglas de multa contractuales por atraso. Además, integra la API de IA Generativa (Claude) para redactar cartas de reclamo formales y resúmenes ejecutivos, y despliega un dashboard interactivo en Next.js para visualizar KPIs de cumplimiento. Todo esto empaquetado sobre Google Cloud Platform (GCP) con pipelines automatizados de CI/CD. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto demuestra de forma integral las competencias clave del perfil de egreso: - Gestión de Proyectos: Planificado en 6 Sprints de 2 semanas utilizando Scrum, Jira y estimación por story points. - Modelado de Datos: Creación de un modelo relacional en PostgreSQL (companies, carriers, sla_rules, shipments, audit_batches). - Desarrollo de Software: Construcción de una arquitectura desacoplada Frontend (Next.js 14) / Backend (FastAPI). - Calidad de Software: Implementación de testing continuo (PyTest, Jest y Playwright) para certificar el producto. |
| Relación con los intereses profesionales | Sebastián Acuña: Orientado a la Arquitectura Cloud y la Ingeniería de Datos. El proyecto le permite construir un motor de procesamiento de datos en Python y operarlo en GCP bajo CI/CD profesional. José Salvatierra: Orientado al Desarrollo de Producto y Experiencia de Usuario (UX). El proyecto le permite diseñar interfaces complejas que transforman auditorías masivas en dashboards claros e intuitivos. Contribución profesional: Aporta experiencia práctica en la integración de IA Generativa aplicada a procesos de negocio reales y despliegues en infraestructura Cloud Serverless. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible por las siguientes razones: Duración y Horas: Acotado rigurosamente a 12 semanas (6 sprints de 2 semanas) dentro del semestre académico. Materiales/Stack: Utiliza stack open-source (Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Pandas) y los niveles gratuitos de GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage) y la API de Anthropic Claude. Factores Facilitadores: Librerías maduras para cálculo de feriados (Workalendar), procesamiento masivo (Pandas) y ausencia de dependencias externas en tiempo real con transportistas (ingesta mediante archivos estáticos). Factores que dificultan y mitigación: Riesgo: Equipo reducido (2 desarrolladores) y curva de aprendizaje en GCP e IA. Mitigación: Definición estricta de roles fijos sin dependencias cruzadas dentro del mismo sprint y priorización del motor de datos sobre el pulido estético. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar LogiSLA, una plataforma SaaS que audite automáticamente el cumplimiento de los SLA de transporte a partir de archivos masivos de envíos, calculando de forma determinística las multas contractuales por atraso y generando —mediante IA generativa— los documentos de reclamo correspondientes, en un plazo de 12 semanas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar la ingesta y el mapeo automático de columnas para archivos CSV/Excel de envíos masivos (Sprint 1). Construir el motor de auditoría determinístico en Python para el cálculo de días hábiles y aplicación de reglas de SLA (Sprint 2). Desarrollar un dashboard interactivo con KPIs de cumplimiento, gráficos y tablas filtrables por semáforo de riesgo (Sprint 3). Integrar el módulo de IA Generativa para la redacción automática de cartas de reclamo y resúmenes ejecutivos (Sprint 3). Certificar la calidad del software mediante pruebas unitarias, de integración y end-to-end (Sprint 4). Desplegar la plataforma en GCP (Cloud Run) e implementar un pipeline automatizado de CI/CD con GitHub Actions (Sprint 5). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del proyecto se abordará mediante la metodología ágil Scrum, estructurada en 6 Sprints de 2 semanas de duración (12 semanas totales en el semestre). Gestión del Trabajo: Seguimiento del proyecto en Jira mediante un tablero Kanban, organizando el trabajo en Epics por cada módulo técnico (Ingesta, Motor, Dashboard, IA, QA, Despliegue). Asignación de Roles y Responsabilidades: Sebastián Acuña (Desarrollador Backend & GCP): Responsable de la construcción del motor de auditoría en Python (Pandas/Workalendar), modelado relacional en PostgreSQL, integración de la API de Claude (IA) y configuración del pipeline de CI/CD para el despliegue Serverless en GCP (Cloud Run). José Salvatierra (Desarrollador Frontend & UX): Responsable del desarrollo de la interfaz de usuario en Next.js 14, módulo de carga de archivos y mapeo de columnas, diseño de dashboards con KPIs/gráficos, exportación de reportes y ejecución de pruebas E2E con Playwright. Integración Continua: Trabajo desacoplado mediante ramas en GitHub y Pull Requests obligatorios antes de integrar cambios al entorno de producción.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git y Tablero Jira (Sprints 1–2) | Repositorio GitHub con historial de commits/PRs y tablero Jira con historias de usuario finalizadas para Ingesta y Motor. | Acredita la estructura base del software y la gestión ágil del proyecto. |
| Avance | Prototipo Funcional de Dashboard e IA (Sprint 3) | Demo del frontend procesando un archivo real y generando una carta de reclamo con la API de Claude. | Valida la integración core del valor del negocio y la funcionalidad principal de la plataforma. |
| Avance | Reporte de Cobertura de Pruebas de Calidad (Sprint 4) | Informes de ejecución de PyTest (backend), Jest (frontend) y Playwright (E2E). | Certifica la estabilidad técnica y la calidad del código antes del despliegue en producción. |
| Final | Plataforma SaaS Desplegada en GCP y CI/CD (Sprint 5) | URL productiva en Cloud Run y pipeline en GitHub Actions pasando en verde en cada push a main. | Demuestra el funcionamiento real de la plataforma en la nube bajo un esquema DevOps profesional. |
| Final | Documentación Ejecutiva y Video Demo (Sprint 6) | Informe final del proyecto, video demostrativo de uso y registro del ensayo de defensa. | Entrega el cierre académico formal de la asignatura Capstone. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar soluciones de software / Modelar datos | Sprint 1: Ingesta y Base Backend | Modelado de BD en PostgreSQL, creación de APIs de carga CSV/Excel y maquetación inicial en Next.js. | Python, FastAPI, Next.js, PostgreSQL, GitHub. | Semanas 1 y 2 | Sebastián Acuña / José Salvatierra | Conseguir un archivo CSV real para afinar el mapeo de columnas. |
| Desarrollar soluciones de software | Sprint 2: Motor de Auditoría Core | Construcción del algoritmo en Pandas y Workalendar para calcular tiempos útiles y aplicar multas. | Python, Pandas, Workalendar, VS Code. | Semanas 3 y 4 | Sebastián Acuña | Requiere validar rigurosamente el calendario de feriados chilenos. |
| Desarrollar soluciones / Gestionar proyectos | Sprint 3: Dashboard e IA Generativa | Desarrollo de interfaz de KPIs/gráficos e integración con la API de Claude para redactar reclamos. | Next.js, Tailwind, API Claude (Anthropic). | Semanas 5 y 6 | José Salvatierra / Sebastián Acuña | Controlar el consumo de tokens y la latencia de la API de IA. |
| Realizar pruebas de certificación | Sprint 4: Testing y QA | Elaboración de pruebas unitarias, de integración y escenarios de prueba de punta a punta. | PyTest, Jest, Playwright. | Semanas 7 y 8 | José Salvatierra / Sebastián Acuña | Es primordial para asegurar cero fallas en el cálculo de multas. |
| Gestionar proyectos / Soluciones Cloud | Sprint 5: Despliegue GCP y CI/CD | Contenerización con Docker, despliegue en GCP Cloud Run y configuración de GitHub Actions. | Docker, Cloud Run, Cloud SQL, GitHub Actions. | Semanas 9 y 10 | Sebastián Acuña | Configurar de forma segura las variables de entorno y Secrets. |
| Gestionar proyectos informáticos | Sprint 6: Cierre y Defensa | Redacción del informe final, grabación de demo, ajustes finales de UI y ensayo de presentación. | MS Word, Software de grabación, Canva. | Semanas 11 y 12 | Sebastián Acuña / José Salvatierra | Preparación para la evaluación y comisión de título. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 1: Ingesta de datos y base backend | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Motor de auditoría / core |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Dashboard, reporting e IA generativa |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Testing y calidad |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Despliegue GCP y CI/CD |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Cierre, documentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.